| İş Paketi No | İŞ PAKETİ ADI | ALT FAALİYETLER | BİTİŞ TARİHİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web site tasarımı | - Proje Tanımı: Web sitesinin amacının belirlenmesi, hedef kitlenin analiz edilmesi. - İçerik Planlama: Sayfa yapısı, ana bölümler ve içerik türleri hakkında karar verilmesi. - Teknolojik Altyapı Seçimi: Kullanılacak CMS veya özel yazılım tercihinin yapılması. | 25 Nisan 2025 |
| 2 | Araştırma ve analiz | - Veri Toplama: Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, sektörle ilgili verilerin toplanması. - Pazar Araştırması: Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi. - Rakip Analizi: Mevcut pazardaki trendlerin ve başarılı örneklerin incelenmesi. | 4 Mayıs 2025 |
| 4 | Geliştirme | - Frontend Geliştirme: Kullanıcı arayüzünün kodlanması (HTML, CSS, JavaScript). - Backend Geliştirme: Veritabanı, sunucu tarafı işlemler, API entegrasyonu. - Yazılım Testleri: Kullanıcı testleri, hata ayıklama ve performans optimizasyonu. - Entegrasyon: Üçüncü taraf sistemler (Kayıt ve rezervasyon sistemleri, analiz araçları) ile entegrasyon. | 11 Mayıs 2025 |
| 5 | Uygulama Ve Eğitim | - Test Ortamında Uygulama: Son kontrollerin yapılması ve geri bildirimlere göre düzenlemeler. - Kullanıcı Eğitimleri: Site yönetimi ve içerik güncellemeleri için eğitim verilmesi. - Projenin Devreye Alınması: Site yayına alınarak performans takibinin başlatılması. | 16 MAYIS 2025 |

EvBiz İş paketi aşamaları