Web Sitesi Projesi İş Takvimi

| Tarih Aralığı | Görev Başlığı | Detaylı Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 11 - 18 Nisan | 🌐 Ana Sayfa Tasarımı ve Kodlama | - Ana sayfa layout'unun oluşturulması - Header, footer, menü tasarımı - Slider, öne çıkan içerikler - Arama çubuğu ve önerilen içerik alanı |
| 18 - 25 Nisan | 🌐 Dizi ve Film Sayfalarının Kodlanması | - Film/dizi detay sayfası tasarımı - tür bilgileri (yerli, yabancı ve beğenilenler) - Sayfalar arası yönlendirmeler |
| 25 Nisan - 2 Mayıs | 🌐 Bilet Alma Ekranı ve İçindekiler Bölümü | - Bilet alma sistemi arayüzü (form yapısı) - Seans seçimi ve koltuk planı - İçerik açıklama detayları ("İçindekiler" bölümü) - Kullanıcı dostu etkileşimli alanlar |
| 2 - 9 Mayıs | 🌐 Veritabanı ve Kullanıcı Giriş Sistemi | - Veritabanı yapısının tasarlanması (MySQL, SQLite vb.) - Kullanıcı kayıt/giriş ekranı - Form validasyonları - Veritabanı bağlantılarının kodlanması |
| 9 - 15 Mayıs | ✅Test Süreci ve Proje Teslimi | - Tüm sayfaların test edilmesi - Hataların düzeltilmesi, son düzenlemeler - Projenin sunuma hazır hale getirilmesi ve teslimi |