Çalışma Takvimi

| Tarih | Aşama | Yapılacaklar |
| --- | --- | --- |
| 25 Nisan Arayüz ve Etkileşim | HTML Yapısı | Sol menü, ana içerik alanı, giriş butonu, alt bilgi, menü başlıkları ve alt menüler kodlanacak. |
|  | CSS ile Görsel Tasarım | Sol menüye koyu arka plan, düğmeler köşeli, yumuşak renk geçişi, üzerine gelince renk değişimi yapılacak. |
|  | JavaScript ile Etkileşim | Alt menülerin açılıp kapanması, Ana Sayfa ve Performans Takibi gibi butonlara tıklanınca içerik değişimi yapılacak. |
|  | Responsive Tasarım | Mobil cihazlarda güzel görünüm sağlanacak. |
| 2 Mayıs Formlar ve Güvenlik | Giriş Formu Oluşturma | Kullanıcı adı veya e-posta ve şifre girilmesini isteyen bir form yapılacak. |
|  | Formun Kontrolü (Frontend) | Kullanıcı adı ya da şifre boş mu kontrol edilecek. |
|  | Veri Karşılaştırma | Giriş bilgileri, bir veritabanı ya da basit bir kullanıcı listesi ile karşılaştırılacak. |
|  | Güvenlik (İleri Seviye) | Şifreler şifrelenmiş olacak, sunucu tarafında doğrulama yapılacak. |
|  | İçerik Sistemi | Menü başlıklarının her birine ait detaylı sayfa/alt içerikler oluşturulacak. |
| 9 Mayıs Veritabanı ve Özellikler | Veritabanı Entegrasyonu | Kullanıcı bilgileri ve içerikler için veritabanı tasarımı yapılacak. |
|  | Gelişmiş Özellikler | Kullanıcı ilerlemesini gösteren grafikler yapılacak. |
|  | Grup Çalışma Sayfası | Grup çalışma sayfası yapılacak. |
|  | Dosya/Yayın Yükleme Sistemi | Eğitmenler ya da öğrenciler sisteme PDF, görsel, video yükleyebilecek şekilde yapılacak. |
| 16 Mayıs Test ve Optimizasyon | Test ve Optimizasyon | Tarayıcı uyumluluğu testi yapılacak. |
|  | JavaScript ve Hatalar | Her menüye tıklanıp, giriş formu test edilecek. |
|  | Güvenlik Testleri | Kullanıcıdan alınan veri doğrudan HTML içine yazılırsa saldırıya açık hale getirilecek. |
|  | Sayfa Hızları Optimize | Sayfa hızları optimize edilecek. |